Автор:

Калашникова Галина Васильевна

Организация:

Государственное профессиональное образовательное учреждение

«Интинский политехнический техникум»

(ГПОУ «Интинский политехнический техникум»)

Республика Коми, г. Инта

Должность:

Преподаватель биологии

ПРОЕКТ

«Мой город – моя малая родина»

Республика Коми

Инта

Содержание

| Введение | 3 |
| --- | --- |
| Цель и задачи проекта | 3 |
| Этапы реализации проекта | 4 |
| Подготовительный этап | 4 |
| Организационный этап | 5 |
| Климатические условия | 5 |
| Правовое обоснование | 7 |
| Наличие ресурсов | 7 |
| Подбор цветочных культур | 8 |
| Расход рассады | 8 |
| Смета проекта | 9 |
| Практический этап | 9 |
| Итоговый этап | 10 |
| Подведение итогов | 10 |
| Заключение | 10 |
| Литература | 10 |

Введение

Формулировка проблемы:

В черте города необходимо наличие зеленых зон, которые выполняют несколько функций: улучшение микроклимата, снижение неблагоприятного теплового облучения, очищение воздуха от вредных газов, пыли, насыщение атмосферы полезными ионами, снижение уровня шума. Для создания зеленых зон используют различные формы растений – древесные, кустарниковые, травянистые. Зеленые зоны в городской черты представлены разными формами – парк, скверы, аллеи, клумбы, газоны. Одним из немаловажных факторов при создании зеленых зон является их эстетическое восприятие созданных конструкций населением города.

Обоснование актуальности решения проблемы:

В условиях Приполярья достаточно сложно создавать и сохранять зеленые насаждения в черте города, так чтобы они не только выполняли свои функции и гармонировали с окружающей архитектурой, но и продолжительное время оставались декоративными и не требовали большого ухода.

Цель проекта: Создание клумбового ансамбля около «Аллеи шахтёрской славы», который бы имел эстетичный и цветущий вид в течение летнего периода, эстетическое воспитание юных жителей города, формирование чувства патриотизма и любви к своему городу.

Задачи проекта

- Определение исторического значения озеленяемой территории и значимости для горожан нашей работы.

- Определение условий для реализации проекта.

- Создание схемы проекта.

- Подбор растений под реализацию проекта.

- Составить план работы по созданию клумбы.

- Расчет затрат на реализацию проекта.

- Итоги результата проекта.

Указание четких сроков реализации проекта (начало-конец)

Февраль 2018 года – сентябрь 2018 года

Этапы реализации проекта

- Подготовительный

Срок: февраль – март 2018 года

Цель этапа: осознать значимость проводимой работы по созданию клумбового ансамбля в «Аллее шахтёрской славы» для населения и обозначить объемы работы.

- Организационный

Срок: март – апрель 2018 года

Цель этапа: определение климатических условий местности, правовых аспектов проводимой работы, анализ имеющихся ресурсов, разработка проекта клумб, расчет сметы.

- Практический

Сроки: апрель – июнь

Цель этапа: подготовка рассады, оформление клумб и поддержка их в декоративном состоянии.

- Итоговый

Срок: сентябрь

Цель этапа: обсуждение недочетов или ошибок, определение получившихся моментов. Обсуждение результатов опроса жителей о значимости проведенной работе и пожеланиях на продолжение работы.

План проекта

Подготовительный этап.

На главной аллее сквера, который был обустроен в знак уважения к шахтерскому труду, установлены памятные знаки в честь каждой из действовавших в Инте шахт. Там же обустроена единственная в Коми выставка горношахтного оборудования.

Жители соседних домов многие годы обращались в администрацию города с просьбой установить освещение в сквере, куда любят приходить на прогулку и молодые мамы с колясками, и пожилые интинцы, а любознательные мальчишки во время игр в сквере, взбираясь на добычной комбайн, электровоз и вагонетки, знакомятся с их устройством и особенностями шахтерской профессии.

Учитывая популярность сквера и социальную значимость всей прилегающей территории, включено обустройство освещения в программу "5 шагов к благоустройству", которая стала составной частью проекта комплексного развития моногорода Инта.

В самом сквере и на прилегающих к нему пешеходных дорожках установлено более 30 столбов освещения.

Завершение работ по освещению сквера совпало с визитом в Инту заместителя председателя правительства Коми – министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики Константина Лазарева, который курирует всю деятельность по благоустройству в городах и районах Коми.

"Очень хороший проект, – отметил Константин Лазарев. - Получилось красивое место для прогулок, и жителям это очень нравится".

При включенном освещении собравшиеся в сквере школьники долго еще фотографировались возле горной техники. Благодаря освещению прогулки по аллеям сквера станут не только приятными, но и безопасными.

Организационный этап:

Климатические условия.

Аллея расположена в конце улицы Мира. Место достаточно открытое, поэтому здесь всегда дуют ветра. Чаще всего это северные и северо-западные ветра. Значит, при выборе растение надо учитывает высоту цветов – очень высокие будут гнуться и ломаться. Надо подбирать невысокие цветы.

Средняя скорость ветра – 3,7 м/с.

Относительная влажность воздуха – 77,2%.

Среднегодовая температура - - 3,9 оС.

| Климат Инты |
| --- |
| Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
| Средняя температура, °C | −25,5 | −30,1 | −10,9 | −6,8 | 0,7 | 9,6 | 14,2 | 10,2 | 4,3 | −3,3 | −12,9 | −16,9 | −3,9 |

Среднегодовая норма осадков – 490 мм.

Наименьшее количество осадков выпадает в Феврале. В среднем в этом месяце составляет 24 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в Августе, в среднем 63 мм.

Так как в этом месте очень сильно дуют ветра, то это место плохо укрывается снегом и слой почвы очень тонкий. Поэтому для озеленения можно использовать только однолетние растения, шанс что многолетники перезимуют очень небольшой, использовать их не рационально.

Роза ветров показывает, что в это место практически весь день попадает солнечный свет, значит, при выборе растений можно использовать светолюбивые цветы.

Правовое обоснование.

Проект будет реализовываться на базе МБУ ДО Станция юных натуралистов. В Уставе МБУ ДО СЮН прописано, что учреждение имеет право оказывать платные услуги, одной из которых является выращивание и продажа рассады цветочных культур. Обучающиеся объединений отделения «Растениеводство» принимают участие в подготовке и выращивании рассады уличных цветов (по общеобразовательной программе). Несовершеннолетние подростки, трудоустраиваемые в летний период, согласно трехстороннему договору между МБУ ДО СЮН, МКУ «ГУНО», ГУ РК «ЦЗН Г. Инты» принимают участие в благоустройстве и озеленении города.

Имеющиеся ресурсы.

Для реализации проекта по озеленению территории «Аллеи шахтёрской славы» по улице Мира имеется:

- Теплица, где можно выращивать рассаду (свет, тепло, почва, вода, семена, удобрения, стимуляторы роста);

- Оборудование для выращивания рассады и окультуривания клумбы (ящики, земля, перегной, песок, лейки);

- Оборудования для обработки клумбы на местности (лопаты, грабли, ведра, лейки);

- Человеческий ресурс (педагоги-специалисты, рабочие, трудоустроенные подростки, в том числе из числа тех, кто занимается в объединениях МБУ ДО СЮН).

Подбор цветочных культур.

Исходя их климатических условий данного места, выбор растений в пользу одно-, двулетних цветочных культур, не очень высоких, легко растущих на солнечных сторонах. Быстро зацветающие и цветущие в течение

всего короткого лета. Засухо- и морозостойкие, которые смогут перенести и жаркую погоду, и непродолжительные заморозки. Использование многолетних цветочных культур не рентабельно, так как очень тонкий слой

земли и в зимний период ветра сдувают снежный покров, все это приводит к вымерзанию растений.

| Агератум Белый | Агератум Голубой Агератум Розовый |
| --- | --- |

Однолетнее растение.  Он теплолюбив и засухоустойчив. Предпочитает солнечное место. Высота кустика 20 см, побеги прямостоячие. Цветёт – с июня по октябрь. Почва предпочтительна дренированная с нейтральной реакцией. Нуждается в умеренном, но регулярном поливе, особенно в период засухи, и состригании отцветших соцветий. После стрижки активно восстанавливается и цветёт.

Такой набор растений испробован в наших условиях, на Станции юных натуралистов. Они показали себя хорошо и в жаркое лето и в неблагоприятное, холодное лето. Хорошо выращиваются через рассаду, легко переносят пересадку, обильно цветут. Не боятся поздних заморозков. С них можно собрать семена для использования их в последующие годы.

Нами разработан вариант сочетания предлагаемых растений для озеленения клумб на «Аллеи шахтёрской славы» по улице Мира.

Расход рассады.

Площадь занимаемая одним растением = 0,15 х 0,15 = 0,023 м2

Площадь одной клумбы (5 м х 1м) = 222 х 444 = 500 кустов

Агератум (белый) = 164 шт ( + 6 шт на ремонт)

Агератум (голубые) = 164 шт ( + 6 шт на ремонт)

Агератум (розовые) = 164 шт ( + 6 шт на ремонт)

Смета проекта.

| № | мероприятия | материалы | примечание | сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка клумб: органическое удобрение, песок, торф | органическое удобрение – бесплатно на СЮН торф – 5 мешков песок – 1 мешок |  | 1000 2400 |
| 3 | Рассада цветов для высадки на клумбы | 500 штук | 35 рубля 1 куст | 17.500руб. |
| 4 | Доставка торфа, песка, рассады до места высадки | требуется два выезда – подготовка почвы, доставка рассады | 300 руб/час | транспортные расходы |
|  | Полив высаженных растений | Первичный – 500 л Вторичный и последующий – 2 раза в неделю по 150 л (зависит от погодных условий) | согласно ценовой политики «Интаводоканал» на 01.01.2018 | 20.036 руб. в неделю – 7.513 руб. |

Практический этап.

Ход работы:

| 1 | Проверка семян на всхожесть | февраль, 2018 г | агроном |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Расчет потребности семян на рассчитанное количество рассады | март 2018 года | агроном |
| 3 | Посев семян | 1 декада апреля 2018 года | агроном |
| 4 | Уход за посевами (полив, рыхление, пикировка, подкормка) | апрель – 1 декада июня 2018 года | педагог и обучающиеся |
| 5 | Подготовка места для высадки рассады (перекопка, прополка сорняков, внесение плодородного слоя почвы, внесение удобрений под посадки) | 3 декада мая – 1 декада июня 2018 года | педагог и обучающиеся, организации по доставки оборудования к месту работы |
| 6 | Высадка растений на место, согласно выбранным схемам | 2 декада июня 2018 года | педагог и обучающиеся, организации по доставки рассады к месту работы |
| 7 | Уход за посадками (прополка сорняков, полив, подкормка) | 3 декада июня – 3 декада июля 2018 года | педагог и обучающиеся |
| 8 | Проведение прополки и полива клумб (по необходимости) | август 2018 года | педагог и обучающиеся |
| 9 | Сбор семян с растений для использования в последующие годы | август, сентябрь 2018 г. | педагог и обучающиеся |

Итоговый этап.

Подведение итогов в сентябре месяце 2018 года:

- Оценка использованных растений для озеленения клумб.

- Опрос жителей города о качестве проведенной работы и предложениях для дальнейшей работы.

- Оценка допущенных ошибок и поиск путей их устранения.

Озеленение территории на «Аллеи шахтёрской славы» по улице Мира создает комфортный и приятный вид для жителей города, создает хорошее настроение. Дает возможность несовершеннолетним подросткам принять участие в общественно-полезной работе, воспитывает в них уважительное отношение к труду, способствует развитию в них качеств – трудолюбие, творческий подход, социальную активность.

Заключение.

Если данный проект заинтересует руководителей города, возможно продолжение работы в данном направлении – создание новых цветовых и фигурных композиций, использование и применение новых видов растений для создания клумб.

Литература

Интернет-ресурсы:

# 1.  www.landshaftica.ru/greenery; Проекты озеленения городских и частных территорий

2.  http://liidweb.com/node/2652; Озеленение городских зон.

3.http://www.sadzaboty.ucoz.ru/publ/landshaftnoe_proektirovanie/proektirovanie/principy_sozdanija_cvetnikov/6-1-0-9; Принципы создания цветников.

4.  https://komiinform.ru/news/155672/

# Text boxes

W

S

N

O